

Management projektů

Programová podpora řízení rizik v projektech

Octopus

Schůzka týmu – Druhá schůzka

# Úvod

Druhá schůzka týmu Octopus.

# Program

Schůzka ohledně rozdělení pozic v týmu a prvotní rozbor produktu pro následující prezentaci zákazníkovi.

# Místo a čas konání

Schůzka proběhla 2. 3. 2017 v 18:00 v areálu FIT VUT.

# Zúčastnění

Byli přítomni všichni, kromě Petra Bečky.

# Závěry

Bylo rozhodnuto, že se bude vyvíjet webová aplikace za pomocí jazyka *PHP* a *JavaScript*. S jazykem *PHP* se objevila otázka, zdali používat *framework Nette*. Tuto variantu všichni členové do další schůzky promyslí. Pro vývoj v jazyce PHP byl zvolen *PHP Strom* od firmy *JetBrains*. Jelikož budou všichni programovat v tomto vývojovém prostředí, odpadá problematika odsazování apod. K tomu bodu se váže zvolení konvence psaní proměnných, která byla ustanovena na camelCase. Byly probrány organizační záležitosti ohledně používání komunikačních kanálů, kdy vznikalo nepřehledné prostředí. Ustanovil se tedy *workflow* pro používání *Slacku*. Všichni přítomní členové byli seznámeni se způsobem, s jakým bude používán nástroj *GitHub*, který byl zvolen jako náš verzovací systém. V rámci schůzky jsme prodiskutovali možnosti softwaru *Easy Project*, který nám bude detailněji prezentován na následující přednášce.

Dále bylo dohodnuto, že příští týden se pokusíme domluvit schůzku se zákazníkem, kde budeme prezentovat projekt, který bychom chtěli realizovat. Do této doby si každý promyslí, detaily a připomínky k vyvíjenému produktu. Karel Píč do schůzky vypracuje drátový model, aby měl zákazník reálnější představu o tom, jaký produkt mu chceme nabídnout.