

Management projektů

Programová podpora řízení rizik v projektech

Octopus

Schůzka týmu – Třetí schůzka

# Úvod

Týmová schůzka po schůzce se zákazníkem.

# Program

Zhodnocení zákazníkových požadavků a zhodnocení průběžné práce na projektu, resp. jeho přípravných prací.

# Místo a čas konání

Schůzka proběhla 9. 3. 2017 v 19:00 v areálu FIT VUT.

# Zúčastnění

Na schůzce byli přítomni: Petr Bečka, Daniel Dušek, Martin Pristaš, Karel Píč, Anna Popková, František Rožek, Tomáš Hanák. Dva zbývající členové se nemohli bohužel dostavit kvůli nemoci.

# Závěry

Schůzka se zákazníkem byla hodnocena kladně všemi zúčastněnými členy. Po chůzce bylo definitivně odhlasováno Nette, kdy proti byl pouze František Rožek. Daniel Dušek po zvážení rozhodl, že pro potřeby našeho projektu bude nejvhodnější zvolit metodologii SCRUM. Anna Popková dostava na starost specifikaci požadavku a tedy členové, kteří jsou k ní přiřazeni, nechť se domlouvají právě s ní. Backendový tým byl předběžně zvolen následovně: Karel Píč, František Rožek, Pavlína Bortlová. Databázová část pak bude spadat pod Zuzanu Beníčkovou a potřebné diagramy zpracuje Pavlína Bortlová. Vytváření frontendové části je svěřeno členům Martin Pristaš, Petr Bečka a případně František Rožek, který bude přiřazován dle potřeby z backendové části do frontendové. Jako úkol do dalšího týdne jsme si dali nastudovat každý **Nette** <https://doc.nette.org/cs/2.4/quickstart> a Zuzana Beníčková připraví prvotní databázový model.