

Management projektů

Programová podpora řízení rizik v projektech

Octopus

Schůzka týmu – Čtvrtá schůzka

# Úvod

Projednání databázového modelu a předběžného plánu.

# Program

Zuzana Beníčková představí svůj návrh databázového modelu. Dalším bodem pak je projednání předběžného plánu projektu.

# Místo a čas konání

Schůzka proběhla 15. 3. 2017 v 18:30 v areálu FIT VUT.

# Zúčastnění

Schůzky se zúčastnili Karel Píč, František Rožek, Zuzana Beníčková a Tomáš Hanák.

# Závěry

Byl připraven databázový model, který prezentovala Zuzana Beníčková. Tento model byl diskutován a byly navrženy malé změny. Do další schůzky bylo domluveno, že Zuzana převede návrh do elektrické podoby, např. pomocí draw.io nebo Visual Paradigm. Probíral se následující deadline, tedy „Předběžný plán projektu“. Je apelováno na všechny členy, aby se podívali, které jim byly přiřazeny úkoly, a případně ve velkém nesouhlasu vznesli námitky. Další schůzka byla předběžně domluvena na 21. 3. 2017 v 13:00. Bylo zvažováno poupravení stávajícího plánu, resp. hlavně jeho posunutí o týden dozadu z důvodu velkého množství školních prací v průběhu následujících 14 dní. Dále bylo zjištěno, že ne všichni členové si prošli tutorial Nette, který byl zmiňován v posledním zápise.